Documento de Planificación del Proyecto – NPCs con personalidad dinámica en videojuegos

Contenido

Introducción	3

1. Alcance del Proyecto	3

2. Entregables del Proyecto	3

3. Cronograma Tentativo	3

4. Desglose del Proyecto (estructura tipo WBS)	3

5. Hitos Técnicos	4

6. Riesgos y Estrategias de Mitigación	4

7. Seguimiento y Control del Proyecto	4

Cierre	5

# Introducción

Este documento consolida la planificación del proyecto, estructurada conforme a las buenas prácticas del enfoque PMBOK. Incluye todos los componentes requeridos para gestionar de forma ordenada, clara y previsible el desarrollo de la generación de NPCs con personalidad dinámica en entornos de videojuegos.

# 1. Alcance del Proyecto

# Desarrollar una solución técnica que permita crear NPCs (personajes no jugables) con comportamientos dinámicos y adaptativos, basados en inteligencia artificial. El sistema utilizará datos de interacción del jugador para modificar rasgos de personalidad, decisiones y respuestas del NPC.

El proyecto incluye:

- Diseño del modelo de comportamiento del NPC

- Simulación de interacciones jugador-NPC

- Implementación de modelos de IA para adaptación de personalidad

- Almacenamiento de estados del NPC

- Visualización o simulación de resultados

No incluye:

- Integración con motores de videojuegos reales (como Unity o Unreal Engine)

- Desarrollo de gráficos avanzados o entornos 3D completos

# 2. Entregables del Proyecto

- Documento de planificación híbrida

- Documento de diseño técnico

- Script de simulación de interacciones jugador-NPC

- Script de procesamiento de datos de comportamiento

- Dataset de interacciones generado (real o sintético)

- Script de entrenamiento del modelo de IA

- Evaluación del comportamiento del NPC

- Simulación visual o demo (opcional)

- README.md actualizado

- Documento final consolidado

- Presentación del proyecto

# 3. Cronograma Tentativo

Se estima una duración total de 5 semanas. Cada fase tiene tareas específicas con duración estimada y entregables intermedios.

Duración estimada: 5 semanas

- Semana 1: Planificación + Diseño técnico

- Semana 2: Simulación de+ datos + Modelado de comportamiento base

- Semana 3: Implementación del modelo de IA

- Semana 4: Evaluación + Ajustes + Simulación

- Semana 5: Documentación final + Presentación

# 4. Desglose del Proyecto (estructura tipo WBS)

1. Proyecto completo
  1.1 Planificación
    1.1.1 Planificación del Proyecto (PMBOK)

1.2 Diseño técnico
    1.2.1 Documento de diseño técnico
    1.2.2 Definición de modelo de personalidad

1.3 Desarrollo técnico
    1.3.1 Generación/simulación de datos
    1.3.2 Modelado de comportamiento base
    1.3.3 Implementación del modelo de IA
    1.3.4 Ajuste dinámico de personalidad
    1.3.5 Evaluación del comportamiento
    1.3.6 Simulación o demo

1.4 Documentación y cierre
    1.4.1 Documento final
    1.4.2 Presentación final

# 5. Hitos Técnicos

- Hito 1: Planificación publicada en GitHub

- Hito 2: Diseño del modelo de personalidad definido

- Hito 3: Dataset de interacciones generado

- Hito 4: Modelo de IA funcional

- Hito 5: Simulación del NPC adaptativo

- Hito 6: Presentación final

# 6. Riesgos y Estrategias de Mitigación

- Complejidad del comportamiento del NPC
➝ Mitigar utilizando modelos simples (árboles de decisión o reglas) como base.

- Falta de datos reales
➝ Generar datos sintéticos de interacción jugador-NPC.

- Dificultad en implementación de IA
➝ Uso de enfoques progresivos (reglas → ML básico → mejora opcional).

- Resultados poco realistas
➝ Validación mediante escenarios de prueba controlados.

- Retrasos en desarrollo
➝ Revisión semanal del avance y ajuste del cronograma.

# 7. Seguimiento y Control del Proyecto

El seguimiento y control se realizará conforme a las buenas prácticas del enfoque PMBOK:

- Control del cronograma:
Revisión semanal del avance según tareas definidas en WBS.

- Control del alcance:
Validación de entregables definidos y cumplimiento de objetivos.

- Control de calidad:
Evaluación del comportamiento del NPC (coherencia, adaptabilidad).

- Control de riesgos:
Monitoreo continuo y aplicación de estrategias de mitigación.

- Herramientas:
GitHub, listas de chequeo, documentación compartida.

# Cierre

Este documento establece la base organizativa del proyecto, asegurando claridad, trazabilidad y control durante su ejecución. Debe mantenerse versionado en un repositorio (por ejemplo, GitHub) y actualizarse conforme avance el desarrollo.

La planificación se estructura mediante una WBS (Work Breakdown Structure), permitiendo descomponer el proyecto en componentes manejables, facilitando la asignación de responsabilidades y el control del progreso.

El proyecto se divide en cuatro fases principales:

- Planificación

- Diseño técnico

- Desarrollo técnico

- Documentación y cierre

Se adopta un enfoque predictivo y secuencial, evitando metodologías ágiles, con el objetivo de mantener un marco formal, estructurado y evaluable, adecuado para entornos académicos.